ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Инициатор проекта:

1.1. Руководитель регионального проектного  офиса, Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Топоров О.Г.

1.2. Контактные данные инициатора проекта: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 199 а, тел. (8772) 57-08-03, эл. почта mineco@minecora.ru

2. Краткое описание проекта:

2.1. Предполагаемое наименование проекта: «Совершенствование инвестиционного портала Республики Адыгея»;

2.2. Цель проекта: повышение качества инвестиционного портала Республики Адыгея;

2.3. Основание для открытия проекта: Целевая модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р; поручение Главы Республики Адыгея;

2.4. Перечень основных мероприятий проекта:

- техническое развитие инвестиционного портала Республики Адыгея;

- содержательное наполнение инвестиционного портала Республики Адыгея;

-продвижение инвестиционного портала Республики Адыгея.

2.5. Предполагаемый заказчик проекта: Глава Республики Адыгея;

2.6. Сведения о руководителе проекта (с обоснованием выбора руководителя проекта):

Билимготов И.Н. – начальник отдела стратегического планирования и государственных программ Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея.

В ходе реализации в Республики Адыгея федеральной целевой модели модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» в качестве основных выделены мероприятия связанные с техническим совершенствованием сайта, полноты и доступности информации на сайте для инвесторов, удобства получения консультационных услуг и мер господдержки через электронные формы взаимодействия, а также работы, тесно связанные с данными мероприятиями.

На основании изложенного целесообразно назначить руководителем данного проекта Билимготова И.Н. являющегося начальником отдела стратегического планирования и государственных программ Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, имеющего опыт и практические знания по сопровождению инвестиционного портала.  Его назначение с учетом  навыков  решения проблем, возникающих в проектах, высокого уровня профессионализма и компетентности позволит осуществлять качественную и своевременную реализацию целевой модели в соответствии с планом-графиком проекта;

2.7. Сведения о продукте проекта:

Инвестиционный портал Республики Адыгея функционирует в соответствии с требованиями целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»;

2.8. Планируемая дата начала проекта: 15 июля  2017 года

Планируемая  дата  окончания проекта: 1 декабря 2017 года;

2.9. Периодичность составления статус-отчётов по проекту: ежемесячно

3. Дополнительная информация по проекту: отсутствует.

Руководитель регионального

проектного офиса                                     					О.Г. Топоров